QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO CHƯƠNG TRÌNH "GREENMART LOYALTY"

Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

Độ dài Sprint: 2 tuần.

Lý do: Giai đoạn 8 tuần sẽ được chia vừa vặn thành 4 Sprints, cung cấp nhịp độ lý tưởng để đội phát triển có đủ thời gian hoàn thiện một Increment có giá trị, đồng thời cho phép thanh tra và thích nghi nghiệp vụ (thông qua Sprint Review) mỗi 14 ngày.

Bảng phân vai trò đội Hoa:

| Vai trò | Trách nhiệm trong chương trình Loyalty |
| --- | --- |
| Product Owner (PO) | Quản lý, ưu tiên hóa Product Backlog theo MoSCoW. Làm việc với Marketing và Kế toán để đảm bảo nghiệp vụ (tỷ lệ tích/đổi điểm, minh bạch giao dịch) mang lại giá trị cao nhất. Đưa ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối Increment cuối Sprint. |
| Scrum Master (SM) | Hỗ trợ đội hiểu và tuân thủ Scrum, tháo gỡ các trở ngại trong 8 tuần (ví dụ: các yêu cầu kỹ thuật bị tắc nghẽn). Bảo vệ Development Team khỏi sự can thiệp làm thay đổi phạm vi Sprint đang chạy từ phía Marketing. |
| Development Team | Chuyển đổi các hạng mục Loyalty (tích/đổi điểm) thành phần mềm hoàn chỉnh. Tự quản lý Sprint Backlog, ước lượng khối lượng công việc, đảm bảo mã nguồn và thiết kế đáp ứng đúng Definition of Done và Acceptance Criteria. |

Sự kiện quan trọng nhất: Sprint Review.

Sự kiện này thể hiện rõ nhất trụ cột Thanh tra (Inspection) và Thích nghi (Adaptation). Tại đây, Increment tích/đổi điểm thực tế được mang ra trình diễn cho Marketing và Kế toán (Thanh tra), từ đó nhận phản hồi và cập nhật lại Product Backlog cho các Sprint tiếp theo (Thích nghi) để đáp ứng sát nhất nhu cầu kinh doanh.

Phần B — Product Backlog & Ưu tiên hoá bằng MoSCoW

Tiêu chí xếp loại:

- Must have: Các tính năng cốt lõi bắt buộc phải có để luồng nghiệp vụ Loyalty cơ bản hoạt động (khách có thể kiếm và tiêu điểm, hệ thống ngăn chặn thất thoát tài chính).

- Should have: Các tính năng quan trọng để hoàn thiện trải nghiệm người dùng hoặc tuân thủ quy tắc nghiệp vụ tự động, nhưng hệ thống vẫn vận hành được (hoặc làm thủ công tạm thời) nếu thiếu trong ngày đầu ra mắt.

- Could have: Các tính năng tăng cường sự hài lòng, không ảnh hưởng đến luồng giao dịch chính.

- Won't have this time: Tính năng nằm ngoài tài nguyên hoặc không cần thiết trong giai đoạn 8 tuần đầu tiên.

Product Backlog chương trình Loyalty:

- Tích điểm: Là khách hàng, tôi được hệ thống tự động cộng 1 điểm cho mỗi 10.000đ trên các đơn hàng thành công. (Ưu tiên: Must have)

- Đổi điểm: Là khách hàng, tôi muốn đổi 100 điểm để nhận voucher/chiết khấu 20.000đ khi thanh toán. (Ưu tiên: Must have)

- Thu hồi điểm: Là hệ thống, tôi tự động thu hồi số điểm đã cộng nếu đơn hàng của khách chuyển sang trạng thái hủy/hoàn trả để bảo vệ doanh thu. (Ưu tiên: Must have)

- Lịch sử điểm: Là khách hàng, tôi muốn xem lịch sử giao dịch (tích, đổi, thu hồi) để minh bạch số dư. (Ưu tiên: Should have)

- Trừ điểm hết hạn: Là hệ thống, tôi tự động quét và trừ đi các số điểm đã tồn tại quá 12 tháng chưa sử dụng. (Ưu tiên: Should have)

- Cảnh báo hết hạn: Là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo (email/app) khi điểm sắp hết hạn trước 7 ngày. (Ưu tiên: Could have)

Danh sách hạng mục đưa vào Sprint 1:

Dựa trên ràng buộc nguồn lực (chỉ đủ làm "Must have" + tối đa 2 "Should have"), Sprint Backlog 1 sẽ bao gồm 5 hạng mục:

- [Must have] Tích điểm

- [Must have] Đổi điểm

- [Must have] Thu hồi điểm

- [Should have] Lịch sử điểm

- [Should have] Trừ điểm hết hạn

Phần C — Acceptance Criteria & Definition of Done

Hạng mục lựa chọn: [Must have] Đổi điểm (100 điểm = 20.000đ).

Acceptance Criteria (AC):

- AC1 (Luồng chuẩn - Đổi điểm thành công):

  - Given khách hàng có số dư bằng hoặc lớn hơn 100 điểm (ví dụ: 150 điểm).

  - When khách hàng thực hiện thao tác đổi 100 điểm trên giao diện.

  - Then hệ thống trừ 100 điểm vào số dư (còn 50 điểm), ĐỒNG THỜI cấp phát thành công một ưu đãi trị giá 20.000đ vào tài khoản khách hàng.

- AC2 (Kịch bản bẫy dữ liệu - Không đủ số dư):

  - Given khách hàng chỉ có số dư 90 điểm.

  - When khách hàng cố gắng thao tác đổi 100 điểm (ví dụ bấm nút đổi điểm hoặc can thiệp API).

  - Then hệ thống từ chối giao dịch, không trừ điểm, ĐỒNG THỜI hiển thị thông báo lỗi "Bạn không đủ điểm để thực hiện giao dịch này".

- AC3 (Kịch bản bẫy dữ liệu - Xung đột điểm hết hạn trong lúc giao dịch):

  - Given khách hàng có 100 điểm, trong đó có 20 điểm vừa đến hạn tự động trừ hết hạn ngay trong ngày hôm nay.

  - When khách hàng thực hiện lệnh đổi 100 điểm.

  - Then hệ thống ưu tiên thực thi quy tắc trừ điểm hết hạn trước, báo lỗi giao dịch đổi điểm thất bại do số dư không đủ, ĐỒNG THỜI cập nhật số dư mới nhất hiển thị là 80 điểm.

Definition of Done (DoD) chung cho Sprint 1:

- Code & Testing: Source code mới phải pass 100% Unit Test, coverage code đạt tối thiểu 80%.

- Môi trường: Tính năng đã được triển khai lên môi trường Staging và pass bài test hồi quy (Regression Test), không ghi nhận lỗi mức độ High/Critical.

- Tài liệu: Code đã được review chéo bởi ít nhất 1 thành viên khác trong team; tài liệu API và Release Notes đã được viết và bàn giao cho bộ phận Kế toán.

Phần D — Xử lý tình huống thay đổi

1. Quy trình tiếp nhận thay đổi (Bảo vệ Sprint hiện tại):

Theo quy tắc của Scrum, không ai được phép thay đổi mục tiêu của Sprint đang chạy. Do đó:

- Scrum Master từ chối việc can thiệp code ngay lập tức vào Sprint 1.

- Product Owner ghi nhận yêu cầu thay đổi tỷ lệ (100 điểm = 25.000đ) từ Marketing, tạo ra một hạng mục mới hoặc cập nhật thông số này thành một User Story mới trong Product Backlog.

- Tính năng đổi điểm trong Sprint 1 vẫn hoàn thiện và release với tỷ lệ 100đ = 20.000đ. Sự thay đổi tỷ lệ sẽ được ưu tiên đưa vào Sprint Planning của Sprint 2 để Development Team xử lý gọn gàng ở chu kỳ tiếp theo.

2. Tác động đến các thành phần của dự án:

- Product Backlog: Hạng mục "Đổi điểm" được chỉnh sửa thông số cấu hình. (Nếu hệ thống thiết kế dạng hardcode ban đầu, đây sẽ là một task sửa code. Nếu thiết kế tốt, PO sẽ thêm một task xây dựng tính năng "Cấu hình tỷ lệ quy đổi động cho Marketing").

- Acceptance Criteria: Phải cập nhật lại AC1 của tính năng đổi điểm. Cụ thể ở phần Then: "hệ thống... cấp phát thành công một ưu đãi trị giá 25.000đ" thay vì 20.000đ.

- Definition of Done: KHÔNG bị ảnh hưởng. DoD là các tiêu chuẩn về quy trình chất lượng kỹ thuật, không chứa các quy tắc nghiệp vụ (Business Rules). Code mới thay đổi tỷ lệ vẫn phải tuân thủ việc pass Unit Test, lên Staging và có Release Notes như bình thường.